BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 4

Đề tài: Xây dựng hệ thống thương mại điện tử quản lý và kinh doanh trang sức trực tuyến

| Sinh viên thực hiện | Nguyễn Thế An |
| --- | --- |
| MSSV | 2400004657 |
| Thời gian thực hiện | Tuần 4 |

- Tổng quan tiến độ tuần 4:

Sau khi hoàn thiện các trang hiển thị sản phẩm và luồng tài khoản cơ bản ở tuần 3, tuần 4 của dự án PandoraWeb được tập trung vào xây dựng và hoàn thiện module Giỏ hàng (Shopping Cart) – một thành phần then chốt trong hành trình mua sắm trực tuyến. Trong tuần này, em triển khai cơ chế lưu trữ giỏ hàng tạm thời bằng biến Session trên Server, viết đầy đủ logic thêm – xóa – cập nhật số lượng sản phẩm, tính toán tự động tổng tiền và hiển thị số lượng món đồ theo thời gian thực trên thanh Navbar. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi chuyển sang luồng thanh toán (Checkout) ở tuần tiếp theo.

2. Công việc đã thực hiện trong tuần 4:

Các đầu việc trong tuần 4 được triển khai theo hướng xây dựng giỏ hàng hoạt động mượt mà, không cần tải lại toàn trang, đồng thời đảm bảo dữ liệu giỏ hàng được duy trì xuyên suốt phiên làm việc của người dùng.

| STT | Hạng mục | Nội dung thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Áp dụng Session lưu trữ giỏ hàng | Sử dụng Session["Cart"] kiểu List<CartItemVM> trong OrderController để lưu giỏ hàng tạm thời trên Server. Mỗi lần thêm, xóa hoặc cập nhật sản phẩm, Session được ghi lại ngay, giúp thao tác nhanh hơn so với truy vấn Database liên tục. Với khách đã đăng nhập, giỏ hàng Session được đồng bộ xuống bảng Carts và CartItems trong CSDL thông qua hàm SaveCartToDb. |
| 2 | Logic Thêm – Xóa – Cập nhật giỏ hàng | Viết các action AddToCart, RemoveFromCart và UpdateQuantity trong OrderController. Khi thêm sản phẩm, hệ thống kiểm tra biến thể (kích cỡ, chất liệu), gộp sản phẩm trùng vào một dòng hoặc tạo dòng mới; khi xóa hoặc giảm số lượng về 0 thì loại bỏ khỏi giỏ. Các thao tác được gọi qua Fetch API (AJAX) từ main.js và trang chi tiết sản phẩm, trả về JSON { success, totalItems, subTotal, message }. |
| 3 | Tính toán tự động tổng tiền và số lượng | Trong CartItemVM, thuộc tính Total được tính theo công thức Price × Quantity. Sau mỗi thao tác, Controller dùng LINQ cart.Sum(x => x.Quantity) và cart.Sum(x => x.Total) để tính tổng số lượng và tạm tính, trả về cho frontend cập nhật ngay trên trang Giỏ hàng (Cart.cshtml) mà không cần reload. Trang giỏ hàng cũng kiểm tra tồn kho từ bảng ProductVariants và đánh dấu sản phẩm hết hàng. |
| 4 | Cập nhật biểu tượng số lượng trên Navbar | Trong _Layout.cshtml, badge #cart-badge hiển thị tổng số lượng sản phẩm lấy từ Session khi tải trang. Sau mỗi lần thêm, xóa hoặc cập nhật số lượng, JavaScript cập nhật badge.textContent = data.totalItems theo thời gian thực. Khi thêm thành công, Toast thông báo “Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng!” cũng được hiển thị. |

3. Kết quả đạt được:

Đến cuối tuần 4, module Giỏ hàng của PandoraWeb đã hoạt động ổn định theo đúng luồng thương mại điện tử cơ bản: người dùng có thể thêm sản phẩm từ trang chi tiết hoặc bộ sưu tập, xem danh sách trong trang Giỏ hàng, điều chỉnh số lượng bằng nút +/- hoặc xóa sản phẩm, đồng thời luôn thấy tổng tiền tạm tính và số lượng món trên Navbar được cập nhật tức thì.

So với tuần 3, hệ thống đã có lớp xử lý dữ liệu mua sắm tạm thời (Session) rõ ràng, tách biệt khỏi các thao tác hiển thị sản phẩm. Điều này tạo nền tảng vững chắc để tuần 5 triển khai trang Thanh toán, lưu đơn hàng vĩnh viễn xuống Database và trừ tồn kho sau khi đặt hàng thành công.

.

4. Khó khăn và hướng xử lý:

| STT | Khó khăn | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- |
| 1 | Session mất khi hết thời gian phiên hoặc Server restart | Giới hạn thời gian Session hợp lý trong Web.config; với khách đã đăng nhập, đồng bộ giỏ hàng xuống CSDL qua SaveCartToDb để khôi phục khi đăng nhập lại. |
| 2 | Cùng sản phẩm nhưng khác biến thể (size/chất liệu) bị gộp nhầm | Dùng cặp khóa (ProductId, VariantId) khi tìm kiếm và gộp item trong giỏ, đảm bảo mỗi biến thể là một dòng riêng. |
| 3 | Cập nhật giao diện AJAX dễ lệch khi giỏ hàng rỗng | Kiểm tra cờ isEmpty trong JSON response; nếu giỏ rỗng thì reload trang hoặc hiển thị thông báo “Giỏ hàng trống” thay vì chỉ xóa dòng trên bảng. |

5. Kế hoạch tuần 5:

Trong tuần 5, em sẽ chuyển từ giai đoạn quản lý giỏ hàng tạm thời (Session) sang hoàn thiện luồng đặt hàng end-to-end, cụ thể:

- Tích hợp trang Thanh toán (Checkout): xây dựng form nhận thông tin giao hàng (họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ, ghi chú, phương thức thanh toán COD/chuyển khoản).

- Xử lý khách vãng lai (Guest): nếu khách chưa đăng nhập, tự động tạo bản ghi Customer mới khi đặt hàng thay vì bắt buộc đăng ký tài khoản.

- Lưu đơn hàng vĩnh viễn: chuyển dữ liệu từ Session["Cart"] sang bảng Orders và OrderItems trong CSDL, đồng thời xóa Session giỏ hàng sau khi đặt hàng thành công.

- Trừ tồn kho tự động: viết thuật toán giảm Stock trong bảng ProductVariants ngay khi đơn hàng được tạo, kèm kiểm tra tồn kho trước khi cho phép checkout.

Ngoài ra, em sẽ kiểm thử các trường hợp biên như giỏ hàng rỗng chuyển sang Checkout, sản phẩm hết hàng giữa chừng và thông báo đặt hàng thành công sau khi hoàn tất.

6. Kết luận

Tuần 4 là giai đoạn PandoraWeb hoàn thiện trái tim của trải nghiệm mua sắm – module Giỏ hàng. Việc áp dụng Session kết hợp AJAX giúp website phản hồi nhanh, mượt mà và thân thiện với người dùng hơn so với cách tải lại trang truyền thống. Các action thêm, xóa, cập nhật số lượng và tính toán tổng tiền đã được kiểm thử cơ bản, badge Navbar cập nhật theo thời gian thực. Đây là nền tảng cần thiết để tuần 5 triển khai luồng Checkout, lưu đơn hàng và quản lý tồn kho một cách chính xác.

Link tiến độ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1883ETMajLVA1eyZFIwByjCHXHZjkqqK9pXgpOd2hDI/edit?usp=sharing