BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 7

Họ và tên: Nguyễn Thế An

MSSV: 2400004657

1. Tổng quan tiến độ tuần 7:

Sau khi hoàn thiện hệ thống hiển thị sản phẩm và bảo mật cơ bản ở tuần 6, dự án PandoraWeb trong tuần 7 tập trung vào hoàn thiện phân hệ Quản lý Tiếp thị, Giao diện Trực quan và Phân quyền Nâng cao (RBAC). Trong tuần này, em đã xây dựng logic truy vấn để đưa các Banners động từ cơ sở dữ liệu ra trình chiếu tại trang chủ, xây dựng thuật toán lọc tự động để hiển thị khu vực Khuyến Mãi Nổi Bật (Flash Sale). Đồng thời, em đã phát triển 2 trang nội dung tương tác (CMS) là Tin tức (Blog) và Hỏi đáp (FAQ). Cuối cùng, hệ thống phân quyền của Quản trị viên (Admin) đã được tinh chỉnh lại hoàn toàn bằng Role-Based Access Control, giúp ẩn/hiện chức năng theo từng nhóm quyền cụ thể.

2. Công việc đã thực hiện trong tuần 7:

Các đầu việc trong tuần 7 được triển khai bám sát 4 yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi:

| STT | Hạng mục | Nội dung thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý và hiển thị Banners Động | Xây dựng chức năng Thêm/Sửa/Xóa Banner tại trang Admin. Ở phía Frontend, gọi dữ liệu từ bảng Banners (chỉ lấy các bản ghi có cờ IsActive) để hiển thị lên Carousel Trang chủ. |
| 2 | Bộ lọc hiển thị Flash Sale & Khuyến mãi | Tận dụng bảng Promotions, viết câu truy vấn tự động lọc ra các sản phẩm đang được áp dụng khuyến mãi hợp lệ để đưa ra khu vực Flash Sale ngoài Trang chủ, kèm nhãn phần trăm giảm giá tự động tính toán. |
| 3 | Xây dựng trang Blog và FAQ | Phát triển giao diện Blog hiển thị danh sách bài viết kèm thuật toán phân trang (Pagination). Tạo trang FAQ gọi dữ liệu câu hỏi từ bảng Faqs dạng menu thả xuống (Accordion) chuyên nghiệp. |
| 4 | Hoàn thiện Phân quyền Quản trị viên (RBAC) | Tái cấu trúc bộ lọc AdminAuthorize, kiểm tra chuỗi Permissions trong Session. Viết logic tự động ẩn/hiện các mục trên thanh Menu bên trái (Sidebar) của Admin tùy theo quyền mà nhân viên đó đang sở hữu. |

3. Kết quả đạt được:

Đến cuối tuần 7, giao diện trang chủ PandoraWeb đã trở nên vô cùng sống động với Banners thay đổi tự động và khu vực Flash Sale chân thực. Khách hàng đã có thêm không gian tìm hiểu kiến thức qua Blog và FAQ. Phía Backend, hệ thống quản trị giờ đây bảo mật và linh hoạt cực kỳ cao khi cho phép chủ cửa hàng phân chia công việc cho nhân viên Marketing, nhân viên Đơn hàng độc lập mà không sợ lộ các menu không liên quan.

4. Khó khăn và hướng xử lý:

| STT | Khó khăn | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- |
| 1 | Logic kiểm tra quyền truy cập vào Controller bị lặp lại nhiều lần | Nâng cấp bộ lọc [AdminAuthorize] thành một Attribute dùng chung, cho phép truyền tên quyền vào ví dụ [AdminAuthorize(Permission = "manage_product")] giúp mã nguồn gọn gàng. |
| 2 | Render Menu động làm rối giao diện HTML | Tích hợp các câu lệnh kiểm tra biến cờ (bool canManageProduct) ở ngay đầu View, từ đó dùng if-else bọc quanh các thẻ HTML của Sidebar giúp giao diện không bị giật lag. |

5. Kế hoạch tuần 8:

Trong tuần 8, em sẽ tập trung hoàn thiện phân hệ Tương tác Khách hàng và Thanh toán nâng cao:

- Xây dựng chức năng cho Khách hàng viết Đánh giá (Review/Rating) và bình luận sản phẩm (hỗ trợ lọc đánh giá rác từ Admin).

- Xây dựng tính năng "Danh sách Yêu thích" (Wishlist) lưu những món đồ khách muốn mua sau.

- Tìm hiểu, đăng ký Sandbox và tích hợp thử nghiệm API Cổng thanh toán trực tuyến VNPay để hoàn thiện quy trình Checkout 100%.

6. Kết luận:

Tuần 7 đã kết thúc thành công mĩ mãn quá trình phát triển giao diện Front-end động cũng như hoàn tất module Bảo mật phân quyền cốt lõi. Sản phẩm giờ đây đã mang dáng dấp của một nền tảng thương mại điện tử chuyên nghiệp, sẵn sàng để tích hợp các cổng thanh toán bên thứ ba ở tuần kế tiếp.

Link:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1883ET-MajLVA1eyZFIwByjCHXHZjkqqK9pXgpOd2hDI/edit?usp=sharing